##### Nr Sprawy: KWZ.POIS.341-6/2011

SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH WARUNKÓW    ZAMÓWIENIA   NA:

„REKULTYWACJĘ

GMINNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW”

W RAMACH PROJEKTU PN:

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE SUBREGIONU KONIŃSKIEGO”

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Szacunkowa wartość zamówienia  mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie  art.11 ust.8 ustawy  z  dnia 29 stycznia  2004  Prawo zamówień publicznych.

Konin, grudzień 2011r.

Część I  Informacje  ogólne

1.Informacje o Zamawiającym

Zamawiający:   Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi  Sp.zo.o.

w  Koninie

ul. Sulańska 13

tel. (63) 211-32-79

fax.(63) 211-32-78

# 1.1.Tryb   udzielania    zamówienia :  postępowanie   o   udzielenie   zamówienia

# prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

# z  dnia 29  stycznia  2004 roku Prawo   zamówień   publicznych    ( Dz. U. z

# 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm. )  zwanej   w  dalszej części SIWZ – ustawą.

# 1.2.Miejsce  i   termin   ogłoszenia  o   zamówieniu :   ogłoszenie  o  zamówieniu

# opublikowane  zostało  w   Biuletynie Zamówień Publicznych   oraz na stronie

# internetowej      zamawiającego    www.mzgok.konin.pl    i  w     siedzibie

# zamawiającego  w  miejscu  publicznie dostępnym.

1.3.Specyfikacja   istotnych   warunków   zamówienia    zamieszczona   została

na    stronie internetowej  zamawiającego – www.mzgok.konin.pl

2.Określenie przedmiotu zamówienia :

2.1.Przedmiot   zamówienia   opisany   jest  następującymi   kodami   Wspólnego

Słownika    Zamówień    ( CPV ):

-   45.11.23.30 - 7     -   Rekultywacja   terenu,

45.22.21.10 – 3 - Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

2.2.Przedmiotem zamówienia  jest: rekultywacja gminnych składowisk odpadów

realizowana w ramach  projektu pn:  „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”

3.Materiały przetargowe zawierają  poniżej wymienione dokumenty:

3.1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.2.Formularz oferty wraz z załącznikami.

3.3.Projekt umowy.

4.Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami oraz formularz cenowy (zestawienie elementów rozliczeniowych  +  zestawienie kosztów zamówienia)   zostanie   wypełniony   przez   wykonawcę    ściśle   wg   postanowień  niniejszej SIWZ, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę.

Część II  Warunki  udziału w postępowaniu  oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

5. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy tj:

5.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub  czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają  obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie dokonuje   opisu   sposobu   dokonywania  oceny spełniania warunku.

Ocena  spełniania  warunku dokonana  zostanie zgodnie z formułą „ spełnia – nie spełnia”  na podstawie oświadczenia    określonego w części III pkt. 8.1 SIWZ.

5.2.Posiadają  wiedzę i doświadczenie .

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat  przed  upływem  terminu składania ofert, a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie   wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegającą na: rekultywacji składowiska odpadów o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, lub modernizacji składowiska o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub wybudował  składowisko odpadów o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

# Ocena spełniania warunku dokonana  zostanie zgodnie z formułą „ spełnia nie spełnia” na podstawie dokumentu określonego w części III pkt. 8.2. SIWZ.

W   przypadku   składania   oferty   wspólnej   warunek zostanie uznany przez

zamawiającego za  spełniony,   jeżeli  wykonawcy składający ofertę wspólną będą

spełniać go łącznie.

# 5.3. Dysponują  osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia.

Warunek  ten  zostanie     spełniony,   jeżeli     wykonawca    będzie      dysponował      następującymi osobami, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi  posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności:

-  konstrukcyjno -  budowlanej   (bez ograniczeń)   –   minimum   1     osoba,

Osoba ta musi posiadać doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną   budową  obejmującą rekultywację składowiska odpadów lub modernizację lub budowę składowiska.

- instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacyjnych – minimum 1 osoba,

# Ocena spełniania warunku dokonana  zostanie zgodnie z formułą  „ spełnia –

# nie spełnia „ na podstawie dokumentów określonych w części III pkt. 8.3.

# SIWZ.

W  przypadku     składania    oferty    wspólnej    warunek    zostanie   uznany przez zamawiającego za   spełniony ,  jeżeli  wykonawcy składający ofertę  wspólną będą spełniać go łącznie.

5.4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający   nie   dokonuje   opisu   sposobu   dokonywania  oceny  spełniania  warunku.

Ocena  spełniania  warunku dokonana  zostanie zgodnie z formułą  „ spełnia   –nie spełnia”  na podstawie oświadczenia    określonego w części III pkt. 8.1  SIWZ.

5.5. Spełniają warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż  3.000.000,00 zł,

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum     3.000.000,00 zł.

# Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą  „spełnia – nie  spełnia” na podstawie dokumentów  określonych  w części III pkt. 8.4. SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez zamawiającego za   spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców będzie go spełniał lub spełniać go będą wykonawcy składający ofertę wspólną łącznie.

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz  osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych  innych  podmiotów,  niezależnie od charakteru prawnego łączących go  z  nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu , iż będzie  dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji  zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie  tych podmiotów do oddania mu  do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania  z  nich przy wykonywaniu  zamówienia  (art.26 ust.2b ustawy).

# 7. O  udzielenie   zamówienia   publicznego   ubiegać  się  mogą    Wykonawcy, którzy  nie podlegają  wykluczeniu  z   postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.  24    ust.1  ustawy.

# Część  III  Oświadczenia lub dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu

# 8. W celu   wykazania   spełniania  przez   Wykonawcę    warunków , o  których mowa   w  art. 22  ust.1  ustawy   zamawiający  żąda    przedłożenia   w ofercie    następujących  dokumentów  i oświadczenia:

8.1. Oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  zawartych  w art. 22 ust. 1  ustawy - zgodnie  z  załącznikiem nr 2

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

8.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym  do wykazania  spełniania  warunku wiedzy i doświadczenia  wykonanych w okresie  ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania ofert , a  jeżeli  okres  prowadzenia działalności  jest krótszy  -  w   tym okresie , z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania  oraz załączeniem dokumentu  potwierdzającego, że roboty zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone.   -  zgodnie  z   załącznikiem  nr   3

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

8.3.  Dokumenty potwierdzające ,że wykonawca dysponuje  osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia:

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za  kontrolę   jakości, kierowanie   robotami  budowlanymi   wraz   z   informacjami  na  temat  ich   kwalifikacji      zawodowych, doświadczenia   a także zakresu  wykonywanych przez   nie   czynności,   oraz   informacją  o podstawie  do dysponowania tymi osobami  zgodnie z załącznikiem Nr 4

- Oświadczenie,   że  osoby które   będą   uczestniczyć    w  wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane   uprawnienia ( zawarte w treści załącznika nr 4  )

W przypadku  składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden  wspólny wykaz  osób

które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

  - Dokumenty na  okoliczność   potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , w którym wykonawca posiada rachunek , potwierdzająca  wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy  - wystawioną nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument  składa wykonawca, który spełnia  warunek lub każdy z wykonawców składających ofertę wspólną – w przypadku kiedy warunek spełniany jest wspólnie

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

- opłacona  polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia  - na kwotę wymaganą w postępowaniu.

W przypadku składania oferty wspólnej  w/w dokument  składa  – przynajmniej jeden z wykonawców składający ofertę wspólną, który  będzie go spełniać.

9. W celu  wykazania   spełniania   warunku, że  wykonawca  nie podlega  wykluczeniu  z  postępowania   na podstawie  art.24 ust.1 ustawy  zamawiający żąda   następującego   dokumentu i  oświadczenia:

9.1. Oświadczenie    o   braku   podstaw    do    wykluczenia     -     zgodnie     z

załącznikiem nr  5

W   przypadku   składania   oferty   wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców

składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

# 9.2. Aktualny odpis   z   właściwego  rejestru, jeżeli odrębne przepisy  wymagają

# wpisu do   rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w     oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku  do  osób  fizycznych    oświadczenie    w    zakresie   art.  24   ust. 1  pkt. 2   ustawy

# ( zawarte w treści załącznika Nr 5).

W   przypadku   składania   oferty   wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców

składających ofertę wspólną.

10. Pozostałe wymagane dokumenty stanowiące integralną część oferty:

10.1.  Formularz Oferty – wypełniony zgodnie z  załącznikiem nr 1

10.2.  Formularze cenowe (zestawienie elementów rozliczeniowych + zbiorcze zestawienie kosztów zamówienia) wypełnione zgodnie z:

załącznikiem nr 6a   - Wola Rychwalska, gmina   Rychwał,

załącznikiem nr 6b  -  Zielonka, gmina Wierzbinek

załącznikiem nr 6c  -  Biała, gmina Grodziec,

załącznikiem nr 6d   -  Podgór, gmina Kramsk,

załącznikiem nr 6e   -  Rzgów, gmina Rzgów;

załącznikiem nr 6f    -  Mielnica Duża, gmina Skulsk;

załącznikiem nr 6g   -  Cisew, gmina Turek,

załącznikiem nr 6k  -  Russocice, gmina Władysławów,

załącznikiem nr 6i    - Stawki, gmina Władysławów,

załącznikiem nr 6j    - Maciejewo, gmina Osiek Mały,

załącznikiem nr  6k  - Grzegorzew, gmina Grzegorzew,

załącznikiem nr 6l    - Skurbaczewo, gmina Orchowo.

załącznikiem  nr 6    -  zestawienie  kosztów   zamówienia

  - Informacja o części zamówienia jaka zostanie  powierzona podwykonawcy

-  zgodnie z  załącznikiem  nr 7

10.4.Informacja   o   wykonawcach    wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia  – zgodnie z  załącznikiem nr 8

11.	Postać Oferty

11.1.	Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez   osobę  upoważnioną  do  reprezentowania

firmy na zewnątrz   i    zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale, bądź notarialnie poświadczonej kopii.

11.2. Treść  oferty   musi   odpowiadać  treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

  - Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta,

a wszystkie   strony   oferty  i  załączników  ponumerowane  i ułożone wg

kolejności przedstawionej   w  formularzu oferty.

11.4.	Dokumenty   składające  się na ofertę mogą być przedstawione w   formie

oryginału lub kserokopii   poświadczonej   za   zgodność    z      oryginałem

przez  Wykonawcę   (nie  dotyczy  pełnomocnictwa). W   przypadku   jeżeli

złożona przez Wykonawcę  kopia dokumentu  jest  nieczytelna   lub   budzi

wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający    może        żądać      przedstawienia      oryginału     lub      notarialnie   poświadczonej kopii dokumentu.

11.5.Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę  podpisującą ofertę.

11.6.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.

11.7.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy.

12.Oferty wspólne

12.1.  Wykonawcy    mogą   wspólnie   ubiegać   się   o  udzielenie   zamówienia

(oferta  wspólna  art. 23   ustawy – składana   przez   dwóch   lub  więcej

Wykonawców).

12.2.   Wykonawcy        występujący       wspólnie        muszą           ustanowić

Pełnomocnika       do      reprezentowania       ich     w   postępowaniu   o

udzielenie      niniejszego      zamówienia   albo    reprezentowania  ich  w

postępowaniu i  zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego.

12.3.  Wykonawcy    występujący    wspólnie     ponoszą     solidarną   odpowiedzialność    za  wykonanie  umowy,

12.4.   Przed  podpisaniem    umowy   (  w    przypadku   wygrania    przetargu )

wykonawcy składający  ofertę wspólną  będą mieli obowiązek  dostarczyć

zamawiającemu  umowę   regulującą  ich współpracę.

12.5.  Oferta     wspólna   powinna być   sporządzona zgodnie ze specyfikacją

istotnych warunków  zamówienia

  - Wspólników  spółki  cywilnej traktuje się  jak wykonawców  występujących  wspólnie.

13. Wykonawcy zagraniczni

  - Jeżeli  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

RP, zamiast dokumentu, o których mowa w części III pkt.9.2  SIWZ składa dokument, wystawiony w kraju , w którym ma  siedzibę  lub miejsce zamieszkania , potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ,

  - Dokument o  których  mowa  w pkt. 1  powinien  być wystawiony  nie

wcześniej  niż 6  m-cy przed upływem terminu składania ofert.

13.3. Jeżeli  w   miejscu  zamieszkania osoby  w  kraju,  w  którym   wykonawca

ma   siedzibę     miejsce     zamieszkania ,  nie   wydaje  się  dokumentu o

którym      mowa ,    zastępuje   się    je    dokumentem      zawierającym

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

administracyjnym    albo     organem    samorządu   zawodowego       lub

gospodarczego    odpowiednio   miejsca zamieszkania  osoby lub kraju,  w

którym  wykonawca  ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania.

  - Dokument   sporządzony    w    języku    obcym   jest   składany  wraz z  tłumaczeniem  na język polski.

14.      Opakowanie i oznakowanie ofert

Ofertę   należy    złożyć    w    nieprzezroczystej,    zabezpieczonej   przed otwarciem  kopercie  (opakowaniu).   Kopertę (opakowanie)  należy opisać następująco :

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie ul. Sulańska 13

Oferta przetargowa na:

„REKULTYWACJĘ

GMINNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW”

W RAMACH PROJEKTU PN:

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE SUBREGIONU KONIŃSKIEGO”

Nie  otwierać przed  15.02.2012 r.  godz. 12:00

Na    kopercie    (opakowaniu)   oprócz   powyższego   opisu   należy  umieścić  nazwę i  adres  Wykonawcy.

Konsekwencję złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi wykonawca.

Część IV Określenie przedmiotu zamówienia:

15. Przedmiotem zamówienia jest  rekultywacja 12 składowisk odpadów, w tym:

1. Wola Rychwalska, gmina Rychwał,

2. Zielonka, gmina Wierzbinek

3. Biała, gmina Grodziec,

4. Podgór, gmina Kramsk,

5. Rzgów, gmina Rzgów;

6. Mielnica Duża, gmina Skulsk;

7. Cisew, gmina Turek,

8. Russocice, gmina Władysławów,

9. Stawki, gmina Władysławów,

10. Maciejewo, gmina Osiek Mały,

11. Grzegorzew, gmina Grzegorzew,

12. Skurbaczewo, gmina Orchowo.

15.1. Zakres robót obejmuje techniczną i biologiczną rekultywację składowiska, polegającą na ułożeniu okrywy rekultywacyjnej, składającej się z warstw: odgazowującej, geowłókniny, słabo przepuszczalnej, organicznej oraz obsianie trawą  i nasadzenia drzew i krzewów.

15.2.Szczegółowy zakres robót do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

1)  projekty budowlane  -  stanowiące załącznik nr 10

2)  przedmiary robót - stanowiące załącznik nr 11

oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

stanowiące załącznik nr 12

Uwaga!

Dokumentacja projektowa   została  opracowana   przez  Związek Międzygminny   „Koniński Region Komunalny  w Koninie” . Zamawiający uchwałą  Nr 8/2011r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego  „ Koniński Region Komunalny”  z dnia 20.05.2011r. przejął prawa i obowiązki   związane z projektem „ Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego” w tym również dokumentację projektową , na podstawie , której  dokonał opisu przedmiotu zamówienia.

15.3.Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia:

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy zamawiającemu kosztorys ofertowy obejmujący cenę  zaoferowaną w  ofercie (dla każdego składowiska objętego przedmiotem zamówienia) .

## Wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, opracuje i przekaże Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji.

## Harmonogram opracowany będzie na podstawie formularzy „Zestawienie elementów rozliczeniowych” stanowiącego załącznik do oferty Wykonawcy, z uwzględnieniem w nim miesięcznego zaawansowania prac w poszczególnych zakończonych elementach jak i ich wartości. Zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu harmonogram będzie stanowić załącznik do umowy.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.

15.4. Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę  w  ofercie części zamówienia, której  wykonanie powierzy podwykonawcom.

15.5. Oferty  wariantowe i oferty częściowe

1.Wykonawca winien  złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w   specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

2.Zamawiający nie   dopuszcza   możliwości złożenia oferty wariantowej.

3.Zamawiający  nie   dopuszcza  możliwości  składania ofert częściowych

15.6. Gwarancja

Wymagana  gwarancja na   przedmiot zamówienia wynosi  36 miesięcy.

15.7.  Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, na zasadach określonych w  art.67 ust.1 pkt.6 ustawy.

15.8.  Umowa ramowa, aukcja elektroniczna

1.  Zamawiający nie  zamierza zawrzeć  umowy ramowej

2. Zamawiający   nie    przewiduje w prowadzonym postępowaniu  w celu

wyboru oferty  najkorzystniejszej zastosowania aukcji   elektronicznej

( art.91a ust.1 ustawy).

15.9. Wizja lokalna

Zaleca    się,  aby   wykonawca  dokonał   wizji   lokalnej    terenu  oraz

uzyskał  na   swoją    odpowiedzialność   i     ryzyko   wszelkie    istotne

informacje   niezbędne    do  przygotowania oferty. Wizja lokalna winna

być dokonana na koszt własny wykonawcy.

Część V  Termin wykonania  zamówienia

16.  Wymagany termin wykonania zamówienia -  do dnia 31.08.2015 r.

w tym:

1. Wola Rychwalska, gmina Rychwał	- od 01.04.2012 do 31.10.2012r.

2. Zielonka, gmina Wierzbinek		- od 01.06.2013 do 30.04.2014r.

3. Biała, gmina Grodziec			- od 01.04.2013 do 31.10.2013r.

4. Podgór, gmina Kramsk			- od 01.04.2013 do 31.10.2013r.

5. Rzgów, gmina Rzgów			- od 01.07.2013 do 30.06.2014r.

6. Mielnica Duża, gmina Skulsk		- od 01.04.2014 do 31.10.2014r.

7. Cisew, gmina Turek			- od 01.04.2012 do 31.10.2012r.

8. Russocice, gmina Władysławów	- od 01.04.2013 do 31.10.2013r.

9. Stawki, gmina Władysławów		- od 01.04.2013 do 31.10.2013r.

10. Maciejewo, gmina Osiek Mały	- od 01.07.2013 do 30.06.2014r.

11. Grzegorzew, gmina Grzegorzew	- od 01.04.2013 do 31.10.2013r.

12. Skurbaczewo, gmina Orchowo	- od 01.04.2015 do 31.08.2015r.

Część  VI  Kryteria oceny ofert

17.   Przy   wyborze    ofert   zamawiający    kierował    się     będzie       kryterium:     c  e  n  a

Waga kryterium (cena)  - 100%

Część VII Opis sposobu oceny oferty

18.    Przyjmuje się skalę oceny dla wymienionego kryterium w pkt.17 SIWZ   od 0-100 pkt.

Punkty za kryterium określone w  pkt.17 specyfikacji istotnych warunków

zamówienia     będą    mnożone   przez   jego    wagę.    Suma     ocen     członków komisji przetargowej stanowić  będzie  końcową ocenę  danej oferty.

Punkty za   w/w   kryterium    przyznawane    będą  wg  poniższej zasady:

Oferta o  najniższej   cenie   otrzymuje   maksymalną   ilość   punktów

za  cenę , każdej  następnej  ofercie  przyznaje  się  punktów   proporcjonalnie    mniejszą  ilość  stosując  wzór:

X=        Cena najniższa          x 100 pkt.

Cena badanej oferty

Część VIII  Warunki umowy o wykonanie zamówienia

19.  Warunki umowy stanowi -    załącznik nr 9

19.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do  treści oferty , na podstawie której  dokonano wyboru wykonawcy , w przypadku wystąpienia  co najmniej  jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

1.zmiana czasu na wykonanie robót

1/- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

a)	klęski żywiołowe;

b)	warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

2/- zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

a) niewypały i niewybuchy;

b)wykopaliska archeologiczne;

c)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;
d)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych.

3/zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności objęte jego ryzykiem:

4/wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

5/zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności:

a)przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia nieruchomości przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

6/inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy  skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową;

2.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z  okoliczności wymienionych w ust. 1  termin umowny ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania Robót w sposób należyty, nie dłużej jednak niż czas trwania przeszkody.

3.Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

1/ zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a)pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

b)pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c)odmienne od przyjętych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

d)konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

e)konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa

4.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji urządzeń oraz  zmiany terminu wykonania robót.

5.Zmiany osobowe:

a)zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy. Zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi dla osób wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę.

6.Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b)zmiana obowiązującej stawki VAT;

c)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Robót;

d)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

e)kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.

f)zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 §1 Kodeksu cywilnego;

g)gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

7.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 6 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji Urządzeń oraz wynagrodzenia lub terminu wykonania  robót.

8.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

b)zmiany danych teleadresowych;

Część IX  Opis sposobu obliczania ceny  oferty

20. Podstawą do określenia ceny jest zakres robót, który wynika z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót należy traktować pomocniczo przy ustalaniu ceny oferty (wynagrodzenie ryczałtowe).

20.1. Wynagrodzenie ofertowe ryczałtowe winno obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

20.2.Brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, niedoszacowanie lub

pominięcie nie może  stanowić podstawy  do  zmiany  ceny.

## 20.3.Cenę oferty należy podać  poprzez wypełnienie  formularzy (zestawienie elementów rozliczeniowych + zestawienie kosztów zamówienia):

załącznikiem nr 6a   - Wola Rychwalska, gmina   Rychwał,

załącznikiem nr 6b   -  Zielonka, gmina Wierzbinek

załącznikiem nr 6c   -  Biała, gmina Grodziec,

załącznikiem nr 6d   -  Podgór, gmina Kramsk,

załącznikiem nr 6e   -  Rzgów, gmina Rzgów;

załącznikiem nr 6f    -  Mielnica Duża, gmina Skulsk;

załącznikiem nr 6g   -  Cisew, gmina Turek,

załącznikiem nr  6k   -  Russocice, gmina Władysławów,

załącznikiem nr 6i    -  Stawki, gmina Władysławów,

załącznikiem nr 6j    -  Maciejewo, gmina Osiek Mały,

załącznikiem nr  6k   -  Grzegorzew, gmina Grzegorzew,

załącznikiem nr 6l    -  Skubarczewo, gmina Orchowo.

załącznikiem  nr 6    - zestawienie kosztów zamówienia

20.4.Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w PLN z dokładnością

do dwóch miejsc po przecinku.

20.5 .Zamawiający nie dopuszcza stosowania upustów.

# Część  X Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

21.Wadium   -

21.1.Każdy   wykonawca   składając  ofertę   musi  wnieść  wadium  w wysokości

100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).

Wadium musi być wniesione  przed upływem terminu  składania ofert  w  jednej lub  kilku następujących formach  :

- w pieniądzu    - przelew na konto – 65 1320 1016 2770 0058 2000 0004 prowadzone przez Bank Pocztowy S. A. w Koninie

Wniesienie wadium w pieniądzu    b ę d z i e   s k u t e c z n e  , jeżeli w podanym wyżej     terminie  znajdzie się na rachunku  bankowym zamawiającego

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem  pieniężnym.

- gwarancjach  bankowych,

- gwarancjach  ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości  (Dz.U. Nr 109 ,poz.1158, z poź. zm.).

Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia  udzielane przez  podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości  (Dz.U. Nr 109 , poz 1158, z poź.zm)  oryginały składane są do Działu Księgowości  Miejskiego Zakładu Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp.zo.o.   ( pokój nr 13)  – przed upływem terminu  składania ofert .

21.2.  Wadium   wniesione   w  pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku

bankowym

21.3. Zamawiający  zwraca   wadium  wszystkim wykonawcom  niezwłocznie po

wyborze  oferty  najkorzystniejszej  lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem  pkt. 21.8 SIWZ

21.4.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie

zamówienia publicznego

21.5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium , na wniosek wykonawcy, który

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

21.6. Zamawiający   żądał     będzie   ponownego   wniesienia   wadium    przez

wykonawcę, któremu  zwrócono wadium na podstawie określonej w pkt.21.3 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania  jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym  przez   zamawiającego.

21.7.Jeżeli   wadium   wniesiono   w   pieniądzu , zamawiający  zwraca je wraz z

odsetkami  wynikającymi   z  umowy   rachunku   bankowego ,  na którym było ono przechowywane ,  pomniejszone    o    koszty    prowadzenia      rachunku   bankowego   oraz   prowizji   bankowej   za  przelew pieniędzy na rachunek  bankowy  wskazany przez wykonawcę .

21.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca  w

odpowiedzi  na wezwanie , o którym mowa  w art.26 ust.3 ustawy, nie złożył dokumentów lub  oświadczeń, o których mowa  w art.25 ust.1  ustawy , lub pełnomocnictw, chyba że  udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących  po jego stronie.

21.9.Zamawiający   zatrzymuje   wadium  wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca ,

którego oferta   została wybrana :

- odmówi     podpisania   umowy    w   sprawie zamówienia publicznego  na

warunkach określonych w ofercie,

- nie  wniósł   wymaganego  zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn   leżących po stronie wykonawcy.

21.10.Wykonawca ,  który nie  wniósł   wadium,  w  tym również na przedłużony

okres   związania  ofertą ,  lub  nie    zgodził się   na  przedłużenie  okresu

związania  ofertą – zostanie   wykluczony z   postępowania o udzielenie

zamówienia na podstawie art.24 ust.2 pkt.2   ustawy.

22.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

22.1.	Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

22.2.	Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.

22.3.	Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

22.4 	Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

22.5. 	Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości  (Dz.U. Nr 109 ,poz.1158, z poź. zm.).

22.6.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na

rachunek bankowy Zamawiającego 65 1320 1016 2770 0058 2000

0004 prowadzone przez Bank Pocztowy S. A. w Koninie

22.7.Zabezpieczenie  wniesione  w   pieniądzu,   Zamawiający   przechowa   na

oprocentowanym   rachunku      bankowym.    Zamawiający  zwróci

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy

rachunku bankowego, na którym było ono  przechowywane, pomniejszone

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  - Warunki i termin zwrotu należytego zabezpieczenia umowy określa § 12 projektu  umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

Część XI  Termin i miejsce  składania ofert

23.   Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu Konin ul. Sulańska 13   (pokój nr 13)  nie później niż do dnia 15.02.2012 r.  do godziny  11.30

23.1.  Wszystkie   oferty,   złożone   po   terminie   składania   ofert     zostaną   niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

23.2.  Przy   składaniu   oferty   wykonawcy   na jego wniosek wydawane jest pokwitowanie.

24.Zmiana i wycofanie oferty

24.1.   Wykonawca przed  terminem  składania ofert może   wprowadzić zmiany

do złożonej  oferty   pod   warunkiem,   że   Zamawiający   otrzyma     pisemne

zawiadomienie   o  wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian

powinno być   opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta oznaczone

dodatkowo   napisem „ZMIANA”

24.2.    Wykonawca  ma   prawo  -  przed upływem terminu składania ofert – wycofać złożoną  ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób  co oferta  i oznaczone  dodatkowo  „WYCOFANIE”.

Część XII Tryb udzielania wyjaśnień i  zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia

25.Wykonawca   może  zwrócić  się    do  zamawiającego  o   wyjaśnienie  treści

specyfikacji  istotnych   warunków   zamówienia. Zamawiający  jest  obowiązany

udzielić   wyjaśnień   niezwłocznie , jednak   nie  później  niż na dwa  dni przed

upływem  terminu   składania  ofert   pod warunkiem ,że wniosek o wyjaśnienie

treści  specyfikacji   istotnych   warunków  wpłynął do zamawiającego  nie później niż   do końca dnia , w którym  upływa połowa wyznaczonego terminu  składania ofert .

26.Jeżeli wniosek  o wyjaśnienie specyfikacji istotnych  warunków  zamówienia   wpłynął  po upływie  terminu  składania  wniosku lub dot. udzielonych wyjaśnień    zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

27.Przedłużenie  terminu   składania   ofert   nie wpływa na  bieg terminu  składania  wniosku.

28.Treść   zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekazuje  wykonawcom,   którym przekazał    specyfikację   istotnych   warunków  zamówienia   bez    ujawniania       źródła    zapytania, oraz    zamieszcza  na stronie  internetowej , na której zamieszczona została  SIWZ.

29.W uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może przed upływem terminu składania   ofert  zmienić  treść  specyfikacji istotnych  warunków   zamówienia. Dokonaną zmianę  specyfikacji  zamawiający przekazuje niezwłocznie  wszystkim wykonawcom, którym przekazano  specyfikację istotnych warunków zamówienia,  oraz  zamieszcza  ją  także  na stronie  internetowej , na której zamieszczona została  SIWZ.

30. Jeżeli    w    postępowaniu      zmiana     treści    specyfikacji    prowadzi   do

Zmiany  treści ogłoszenia  o zamówieniu , zamawiający   zamieszcza   ogłoszenie

o zmianie  ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych.

31.  Jeżeli   w   wyniku   zmiany   treści   specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie  prowadzącej   do   zmiany   treści ogłoszenia  o zamówieniu  jest niezbędny dodatkowy czas  na wprowadzenie zmian w ofertach , zamawiający przedłuża termin  składania ofert i informuje o tym wykonawców , którym przekazano  specyfikację istotnych warunków zamówienia , oraz  zamieszcza informację na stronie internetowej, na której specyfikacja istotnych warunków zamówienia została udostępniona.

Część XIII  Sposób porozumiewania się Zamawiającego i  Wykonawcy

32. W   postępowaniu   zawiadomienia,  wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne   informacje   zamawiający  i   Wykonawca   przekazuje   pisemnie    faksem lub drogą elektroniczną.

32.1.Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekaże   oświadczenia,  wnioski,

zawiadomienia oraz   inne   informacje    za    pomocą    faksu ,    każda    ze

stron    na żądanie drugiej   niezwłocznie  potwierdza fakt ich otrzymania.

32.2. Do   bezpośredniego    kontaktowania   się   z   Wykonawcami   upoważnieni   są  niżej wymienieni  pracownicy Zamawiającego:

- w sprawach proceduralnych – Mirosława Michalak  w godzinach  od 7:30  do 15:00

- w sprawach merytorycznych – Andrzej Drewniak w godzinach  od  7:30 do 15:00

## Część XIV  Termin związania  ofertą.

33.     Termin   związania    ofertą    wynosi     30  dni.

34.   Wykonawca   samodzielnie   lub  na   wniosek  zamawiającego  może przedłużyć  termin     związania   ofertą , z tym , że zamawiający  może tylko raz, co najmniej na 3  dni    przed upływem    terminu  związania ofertą , zwrócić się do wykonawców  o wyrażenie zgody  na   przedłużenie   tego    terminu   o   oznaczony   okres , nie dłuższy jednak  niż 60 dni.

35.    Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Część  XV Miejsce,  termin i tryb otwarcia ofert, informacje na temat oceny ofert

36.    Otwarcie ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  15.02.2012 o godz. 12:00 w pokoju nr 1 Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z.o.o. w Koninie  ul Sulańska 13

Otwarcie ofert jest jawne.

Koperty oznaczone napisem   „wycofanie”   zawierające   powiadomienie wykonawcy    o   wycofaniu   złożonej  oferty  będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności  postępowania wykonawcy oraz zgodności  ze  złożonymi ofertami, koperty ofert wycofanych  nie będą  otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana”  zostaną otwarte przy otwieraniu oferty   wykonawcy,  który wprowadził zmiany  i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian  zostaną dołączone do oferty.

37.    Publiczne badanie ofert

Bezpośrednio   przed   otwarciem     ofert    zamawiający    podaje  kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sprawdzenie   nienaruszalności koperty (opakowania) z ofertą, prawidłowości jej oznakowania   zgodnie z    pkt.14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Podczas otwarcia ofert podawane są  nazwy (firmy) oraz adresy  wykonawców ,   a także informacje dotyczące ceny oferty i okresu gwarancji oraz   terminu wykonania przedmiotu zamówienia .  Informacje o których mowa przekazuje  się wykonawcom, którzy   nie   byli   obecni   przy    otwieraniu ofert, na ich wniosek.

38.    Poufne badanie ofert

38.1. Badania   ofert   będzie   dokonywała   komisja   przetargowa   oceniając :

1.spełnianie przez wykonawców , którzy złożyli oferty wymaganych warunków  określonych w ustawie  i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.kompletność wymaganych  dokumentów  i oświadczeń  ( formę,  termin wydania  - ważność  oraz  poprawność  udzielonego pełnomocnictwa i  poprawność  potwierdzania kserokopii.

3. zgodność treści oferty ze  specyfikacją istotnych warunków zamówienia .

38.2. Zamawiający    wzywa   wykonawców ,   którzy  w   określonym  terminie    nie  złożyli wymaganych   przez  zamawiającego  oświadczeń    lub  dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1ustawy ,  lub   którzy,   nie   złożyli   pełnomocnictw,   albo   którzy złożyli wymagane   przez   zamawiającego  oświadczenia i dokumenty o których mowa w art.25ust.1   ustawy ,   zawierające   błędy  lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa , do ich złożenia   w  wyznaczonym terminie , chyba , że mimo  ich    złożenia oferta wykonawcy   podlega  odrzuceniu  albo konieczne byłoby  unieważnienie postępowania. Złożone     na     wezwanie   zamawiającego       oświadczenia     i    dokumenty

Powinny   potwierdzać    spełnianie   przez   wykonawcę    warunków   udziału w

postępowaniu  oraz spełnianie wymagań określonych   przez zamawiającego, nie

później niż w dniu , w którym upłynął    termin  składania ofert.

38.3. Zamawiający wykluczy z   postępowania    wykonawców    na   podstawie

art.24 ust.1 i ust.2  ustawy , zawiadamiając równocześnie  wykonawców , którzy

zostali   wykluczeni   z   postępowania    o     udzielenie     zamówienia , podając

uzasadnienie  faktyczne   i   prawne.

38.4. Zamawiający poprawi  w ofercie :

  - oczywiste omyłki pisarskie

  - oczywiste   omyłki   rachunkowe,   z   uwzględnieniem  konsekwencji rachunkowych   dokonanych poprawek

  - inne   omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia , niepowodujące istotnych  zmian  w treści oferty

-   niezwłocznie   zawiadamiając  o   tym wykonawcę , którego oferta

została   poprawiona

38.5. W  toku   badania  i oceny ofert zamawiający może żądać  od wykonawców    wyjaśnień dotyczących    treści   złożonych  ofert.   Niedopuszczalne   jest   prowadzenie    między zamawiającym a wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej oferty oraz , z    zastrzeżeniem  pkt.38.4 ,dokonywanie jakichkolwiek zmiany w jej treści .

38.6. Zamawiający   w   celu    ustalenia     czy     oferta   zawiera   rażąco niską

cenę  w   stosunku     do   przedmiotu   zamówienia    zwróci  się  do wykonawcy

o udzielenie   w   określonym  terminie wyjaśnień dotyczących  elementów oferty

mających wpływ na wysokość ceny.

39. Zamawiający zgodnie z art.89 ustawy odrzuci  ofertę jeżeli :

- jest niezgodna z ustawą ,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  z zastrzeżeniem  pkt.38.4 ppkt. 3

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- zawiera błędy w obliczeniu ceny.

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  nie zgodził się na poprawienie omyłki , o której mowa w  pkt.38.4, ppkt.3.

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

40. Zamawiający unieważni postępowanie w  oparciu o art.93 ustawy w przypadkach gdy :

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, chyba ,

- że zamawiający  może zwiększyć tę kwotę  do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub

wykonanie  zamówienia nie leży w interesie publicznym , czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest  niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- w przypadkach o których mowa w art. 91ust.5 ustawy, zostały złożone oferty  dodatkowe  o takiej samej cenie.

40.1.Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej , które zamawiający zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie całości lub części zamówienia , nie zostały mu przyznane. Możliwość  unieważnienia  postępowania na tej podstawie została przewidziana  w ogłoszeniu o zamówieniu ( art.93 ust.1a ustawy).

40.2.O unieważnieniu postępowania  zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich  wykonawców , którzy:

  - ubiegali się o udzielenie zamówienia  - w przypadku unieważnienia postępowania    przed  upływem terminu składania ofert.

  - złożyli oferty – w   przypadku   unieważnienia   postępowania   po  upływie   terminu składania  ofert

-  podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

40.3.W   przypadku   unieważnienia    postępowania    o    udzielenie    zamówienia   zamawiający  na    wniosek  wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia , zawiadamia o   wszczęciu kolejnego postępowania , które dotyczy  tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia .

41. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana  uchyla się od zawarcia umowy w     sprawie zamówienia publicznego   , lub nie wnosi  wymaganego  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych  ofert bez przeprowadzenia ich ponownej  oceny , chyba ,że zachodzą  przesłanki , o których  mowa w art.93 ust.1 ustawy .

Część XVI  Pouczenie o środkach ochrony prawnej

42. Środki   ochrony   przysługują   wykonawcy , a   także innemu podmiotowi , jeżeli  ma lub  miał  interes  w   uzyskaniu  przedmiotowego zamówienia  oraz poniósł  lub może ponieść     szkodę  w wyniku   naruszenia przez zamawiającego  przepisów ustawy.

43. Środki     ochrony   wobec    ogłoszenia    o    zamówieniu   oraz  specyfikacji

istotnych   warunków      zamówienia     przysługują     również organizacjom

wpisanym na listę , o której   mowa w art.   154 pkt.5 ustawy.

44. Odwołanie

44.1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy  czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia  lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

44.2.Odwołanie przysługuje wobec czynności ;

1.opisu sposobu dokonywania oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2.wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3.odrzucenia oferty odwołującego.

44.3. Odwołanie   wnosi   się   do    Prezesa     Krajowej    Izby  Odwoławczej   w

formie pisemnej

w terminie 5 dni od dnia przesłania  informacji o czynności zamawiającego  stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli przesłana została faksem  albo   w   terminie   10 dni    -  jeżeli    przesłana   została   w inny sposób,

44.4. Odwołanie    wobec   treści    ogłoszenia   o    zamówieniu   i   postanowień  specyfikacji   istotnych   warunków    zamówienia  wnosi się  w terminie  5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

44.5. Odwołanie    wobec    innych    czynności   niż    określonych  w art. 182 ust.1  i 2  ustawy wnosi  się   w   terminie   5 dni  od dnia, w którym powzięto   lub przy zachowaniu  należytej staranności    można   było   powziąć   wiadomość   o   okolicznościach  stanowiących podstawę  do jego wniesienia.

44.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania  zamawiającemu  przed upływem terminu  do wniesienia odwołania  w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią  przed upływem tego terminu.

44.7.  Do   postępowania   odwoławczego   stosuje  się   przepisy    art. 188  -  art. 198 ustawy.

- 45. Skarga do sądu

- 45.1. Na orzeczenie   Krajowej   Izby  Odwoławczej  stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  przysługuje skarga do sądu .

- 45.2. Skargę    wnosi   się   do   sądu okręgowego    właściwego   dla     siedziby

- albo   miejsca  zamieszkania   zamawiającego  za  pośrednictwem Prezesa

- Krajowej    Izby   w   terminie  7  dni od dnia  doręczenia orzeczenia Izby ,

- przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi .

- 45.3. Sąd   rozpoznaje   sprawę   niezwłocznie,  nie  później jednak  niż w terminie 1 miesiąca od   dnia wpłynięcia skargi do sądu.

45.4. Do   postępowania    przed   sądem    stosuje  się   przepisy  art. 198a  -  art. 198g  ustawy

Część  XVII  Zawiadomienie o wyborze oferty, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, zawarcie umowy

46. Wybór   oferty    najkorzystniejszej   zostanie  dokonany w terminie do dnia  05.03.2012 r.

47. Niezwłocznie    po    wyborze      najkorzystniejszej   oferty   zamawiający

jednocześnie  zawiadomi  wykonawców ,  którzy złożyli oferty o :

- wyborze najkorzystniejszej oferty ,podając nazwę (firmę), albo  imię i nazwisko, siedzibę  albo adres zamieszkania  i adres wykonawcy , którego ofertę  wybrano, uzasadnienie jej wyboru  oraz nazwy (firmy) , albo  imiona  i   nazwiska , siedziby albo miejsca zamieszkania  i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty , a także  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym w postępowaniu kryterium  oceny ofert.

- wykonawcach , których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- terminie  określonym zgodnie  z art. 94 ust 2, po którego upływie  umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

48. Niezwłocznie   po  wyborze   najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści   informacje  o  których   mowa    w pkt.  47  ppkt. a, na stronie  internetowej   oraz w miejscu  publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

# 49. Zamawiający zawrze z  Wykonawcą, którego oferta została wybrana, umowę w sprawie  zamówienia   publicznego,   w   terminie   nie   krótszym   niż   5   dni  od   dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej   oferty   faksem,  bądź nie   krótszym niż 10 dni  jeżeli zawiadomienie o   wyborze   najkorzystniejszej oferty  zostało przesłane w inny  sposób.

50. Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach podanych w części VIII  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie i miejscu wskazanym w piśmie zawiadamiającym o wyborze oferty.

51. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz.759 ze zm.)

Zatwierdził

dnia  ....................................................

(kierownik zamawiającego)

……………………………………..

/Pełnomocnik MAO/