ZP.341-2/2011

Konin, dnia 25.07.2011r.

Wyjaśnienie treści SIWZ na:

„PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD BUDOWĄ ZAKŁADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W KONINIE ORAZ REKULTYWACJĄ CZTERNASTU GMINNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW”

W RAMACH PROJEKTU PN:

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE SUBREGIONU KONIŃSKIEGO”

Działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. 2010. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 19.07.2011r. wpłynął wniosek                    o wyjaśnienie treści SIWZ, na który udziela się następującej odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający może podać przybliżoną datę ostatecznego rozliczenia względem beneficjenta z otrzymanej dotacji na realizację Przedsięwzięcia, o którym mowa w §4 ust. 9 Umowy? ( Kiedy Inżynier otrzyma ostatnią część wynagrodzenia?)

Odpowiedź:

Zamawiający szacuje, iż nastąpi to w ostatnim kwartale 2015 roku, jednakże ostateczna data rozliczenia będzie w dużej mierze zależna od efektów prac Inżyniera.

Pytanie nr 2

W § 12 ust. 5 Umowy jest mowa o braku ciągłości umowy ubezpieczenia OC Inżyniera. Zapis ten upoważnia Zamawiającego „do wykonania zastępczego z potrąceniem należności”. Co oznacza w tym wypadku „wykonanie zastępcze”? Jakie czynności i w jakim zakresie Zamawiający może zlecić innym podmiotom i na koszt Inżyniera?

Odpowiedź:

W myśl postanowień umowy, w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wykonania zastępczego.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy kara umowna określona w § 18 ust. 3 Umowy w wysokości 0,1% za nienależyte wykonywanie (lub za niewykonywanie) Umowy, dotyczy odrębnie każdego dnia, czy każdego przewinienia?

Odpowiedź:

Rzeczona kara umowna dotyczy każdego dnia zwłoki.

Pytanie nr 4

Jaki jest sens uprawnień Zamawiającego określonych w § 18 ust. 5 Umowy – czy zamysłem tego zapisu było wprowadzenie nowej kary  10% do której naliczenia uprawniony będzie tylko Zamawiający, a tym samym bezskuteczny będzie § 18 ust. 3 i 4? Czy też zapisy te stanowią kontynuację zasad określonych w § 18 ust. 3 i 4 Umowy wzbogacając je jedynie o dodatkowe okoliczności, w których Zamawiający może skorzystać z § 18 ust. 3 i 4?

Odpowiedź:

Zapis dotyczy przemiennych uprawnień Zamawiającego.

Pytanie nr 5

Prosimy o określenie, zdefiniowanie Okresu Zgłaszania Wad  i okresu rękojmi oraz o wyznaczenie czasu ich trwania. Ponadto prosimy o usunięcie nieścisłości wynikających z rozbieżnej terminologii -  przykładowo: art. 4 pkt. 13 OPZ jest użyte sformułowanie „Okresu Usuwania Wad” a w art. 5 pkt 5 j) w ostatnim punkcie „Okres Zgłaszania Wad”.

Odpowiedź:

„Okres Zgłaszania Wad” pochodzi z nomenklatury stosowanej przez FIDIC i tam też został zdefiniowany, natomiast rękojmia została zdefiniowana w przepisach ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z zakładanym harmonogramem Okres Zgłaszania Wad, w podstawowym zakresie, wynosić będzie 7 miesięcy, natomiast okres rękojmi dla kompletnego zakładu wynosić będzie 36 miesięcy.

Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Skalski